DAILY SPRINT 1

11 de septiembre del 2026

Proyecto Electrolineras JAMB

| Proyecto | Electrolineras JAMB |
| --- | --- |
| Metodología aplicada | Scrum (marco ágil de trabajo) |
| Ceremonia | Daily Scrum (reunión diaria de sincronización) |
| Sprint | Sprint 1 (31 de agosto de 2026 al 5 de septiembre de 2026) |
| Periodo de las sesiones | 1 al 4 de septiembre de 2026 |
| Duración por sesión | 15 minutos |
| Lugar / modalidad | Reunión virtual del equipo de desarrollo |
| Elaborado por | Diego Alberto Bravo Niño — Scrum Master |

# 1. Objetivo de la reunión

El presente Daily Scrum tiene como objetivo dar seguimiento diario al avance del proyecto Electrolineras JAMB, permitiendo al equipo revisar las actividades realizadas el día anterior, definir las tareas a ejecutar en la jornada actual e identificar oportunamente cualquier impedimento que pueda afectar el cumplimiento del Objetivo del Sprint. Esta reunión busca mantener la sincronización del equipo y asegurar el avance eficiente en el desarrollo e implementación de la infraestructura de electrolineras.

# 2. Participantes

- Product Owner: Valerie Alejandra Garay López (participación opcional en las sesiones diarias, conforme al rol de acompañamiento que ocupa dentro del Daily Scrum)

- Scrum Master (co-liderazgo): Diego Alberto Bravo Niño

- Equipo de Desarrollo: responsables de las historias de usuario HU-01, HU-02 y HU-03

La asistencia del Product Owner a estas sesiones es opcional, dado que el Daily Scrum está dirigido principalmente al Equipo de Desarrollo para la planeación y sincronización diaria del trabajo.

# 3. Alcance en seguimiento

Durante las sesiones se dio seguimiento al avance de las tres historias de usuario comprometidas en el Sprint 1:

- US1: Yo como usuario: quiero registrar mis datos y los de mi vehículo: para poder hallar electrolineras acordes a mi vehículo.

- US2: Yo como usuario: quiero poder ver el mapa y mi ubicación en tiempo real: para poder ver las electrolineras más cercanas.

- US3: Yo como usuario: quiero poder ver la disponibilidad de las electrolineras: para poder agendar el tiempo de carga.

- US4: Yo como usuario: quiero poder añadir cuanto tiempo tarda mi vehículo en cargar: para así poder separar la cantidad de tiempo correspondiente.

- US5: Yo como usuario: quiero poder hacer las reservas con horario y día: para cargar mi vehículo en un tiempo específico.

- US6: Yo como usuario: quiero poder pagar mi reserva de forma virtual por cualquier medio de pago: para poder tener facilidad a la hora de pagar

- US7: yo como usuario: quiero poder ver la marca de las electrolineras: para poder escoger la de mi preferencia

- US8: yo como usuario quiero poder finalizar la carga de mi vehículo: para manejar la autonomía de mi vehículo.

# 4. Desarrollo de las sesiones

A continuación se documenta, para cada sesión realizada, los avances compartidos por el equipo, el plan de trabajo acordado para las siguientes veinticuatro horas y los impedimentos reportados.

| Sesión 1 — 1 de septiembre de 2026 |  |
| --- | --- |
| Avances reportados | US1: Yo como usuario: quiero registrar mis datos y los de mi vehículo: para poder hallar electrolineras acordes a mi vehículo. |
| Plan del día | Continuar con la implementación del registro de usuarios y de sus vehiculos. |
| Impedimentos | Se reporta indefinición sobre los estándares de seguridad a aplicar en el módulo de autenticación (cifrado de contraseñas y manejo de sesiones). |

| Sesión 2 — 2 de septiembre de 2026 |  |
| --- | --- |
| Avances reportados | US2: Yo como usuario: quiero poder ver el mapa y mi ubicación en tiempo real: para poder ver las electrolineras más cercanas. |
| Plan del día | Definir junto al Scrum Master los estándares de seguridad pendientes y avanzar en el mapa en tiempo real. |
| Impedimentos | Persiste el impedimento sobre estándares de seguridad; se escala para resolución prioritaria antes del cierre del Sprint. |

| Sesión 3 — 3 de septiembre de 2026 |  |
| --- | --- |
| Avances reportados | Resolución del impedimento de estándares de seguridad; US1 encaminada a cierre. Continúa el desarrollo de US2. |
| Plan del día | Finalizar US1 y US2, e iniciar el desarrollo de US3 . |
| Impedimentos | Sin impedimentos nuevos reportados. |

| Sesión 4 — 4 de septiembre de 2026 |  |
| --- | --- |
| Avances reportados | Us1 Y US2 completadas; avance significativo en US3con la visualización inicial de disponibilidad de electrilineras. |
| Plan del día | Cerrar US3 y preparar el incremento funcional para la Sprint Review. |
| Impedimentos | Sin impedimentos reportados. |

# 5. Impedimento identificado y gestión

El principal impedimento detectado durante las sesiones de Daily Scrum fue la indefinición de los estándares de seguridad para el módulo de autenticación de US1. Gracias a la sincronización diaria del equipo, este impedimento se identificó tempranamente (sesión del 1 de septiembre), fue escalado por el Scrum Master y quedó resuelto dentro del propio Sprint (sesión del 3 de septiembre), gracias a la definición de los estándares por parte del Product Owner, sin afectar el cumplimiento del compromiso adquirido.

# 6. Conclusiones

Las sesiones de Daily Scrum del proyecto Electrolineras JAMB cumplieron su objetivo de mantener sincronizado al equipo sobre el avance de las ocho historias de usuario comprometidas en el Sprint 1 (US1 a US8). El único impedimento identificado, relacionado con los estándares de seguridad del módulo de autenticación de US1, fue detectado y resuelto oportunamente dentro del mismo Sprint gracias a la coordinación diaria del equipo, sin afectar el compromiso adquirido.

# 7. Firmas

| Firma Elaborado por (Scrum Master) Diego Alberto Bravo Niño Fecha: 11/09/2026 | Firma Revisado por (Product Owner) Valerie Alejandra Garay López Fecha: 11/09/2026 |
| --- | --- |
| Firma Desarrollador Gabriel Antonio Parra Bueno Fecha: 11/09/2026 | Firma Desarrollador Juan David Bolagay Ramos Fecha: 11/09/2026 |